|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ЖЕРНОВЕЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА**  **КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**  **от 29 марта 2022 года № 7**    **О проведении месячника образцовой**  **чистоты и санитарного порядка на**  **территории Жерновецкого сельсовета**  **Касторенского района в 2022 году.**  В целях организации работы по наведению образцовой чистоты и санитарного порядка на территории населенных пунктов Жерновецкого сельсовета после осенне-зимнего периода, Администрация Жерновецкого сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:  1. Провести с 11 апреля 2022 года по 11 мая 2022 года на территории населенных пунктов Жерновецкого сельсовета месячник образцовой чистоты и санитарного порядка.  2. Утвердить состав штаба по подготовке и проведению месячника. (приложение №1).  3. Разработать и утвердить организационно-технические мероприятия по подготовке и проведению месячника образцовой чистоты и санитарного порядка с указанием должностных лиц, ответственных за их исполнение, составить график проведения благоустроительных работ. (приложение №2).  Установить пятницу недели единым санитарным днем для проведения работ по уборке территорий населенных пунктов, в том числе территорий, занимаемых и закрепленных за организациями и учреждениями, домовладениями с целью поддержания надлежащего санитарного порядка.  К нарушителям санитарного порядка, правил содержания животных применять меры административного воздействия с составлением протоколов об административных правонарушениях в соответствии с ЗКО.  4. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений на территории Жерновецкого сельсовета независимо от форм собственности принять активное участие в подготовке и проведении месячника образцовой чистоты и санитарного порядка.  5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.    6. Постановление вступает в силу с момента его подписания  Глава Жерновецкого сельсовета С.А. Бородин  Приложение № 1 к постановлению  Администрации Жерновецкого  сельсовета  № 7 от 29.03.2022 г.  **СОСТАВ**  **штаба по подготовке и проведению месячника**  **образцовой чистоты и санитарного порядка на**  **территории Жерновецкого сельсовета**  1. Бородин С.А. – Глава Жерновецкого сельсовета;  2.Трунова Т.С..- Директор МКУ «ОДА Жерновецкого  сельсовета Касторенского района  3.Шипилов А.А. - директор Жерновецкого ДК;  4.Бородина Л.Н. - зав. Жерновецкой сельской библиотекой филиалом МКУК "Межпоселенческая библиотека им. М.В. Гордейчева "  5. Трунова Е.Н. - заведующая Жерновецкого ФАПа  6.Шеливанов В.П- директор МКУ "Жерновецкая СОШ"  7.Голощапова Г.И. -депутат Собрания депутатов Жерновецкого сельсовета  8. Шумских Е. Н. - депутат Собрания депутатов Жерновецкого сельсовета  9. Починкова Р.Н. - зав. Жерновецкой Почтой России  10. Шелуденкова В. И. - Заместитель Главы    Приложение № 2  К постановлению  администрации  Жерновецкого сельсовета  № 7 от 29.03.2022 г.    **ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ**  **по подготовке и проведению месячника образцовой чистоты и санитарного порядка**.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование территории | Учреждения, организации и закрепленная территория | Виды работ | Руководители, ответственные за исполнение | Срок исполнения | | Территория администрации Жерновецкого  сельсовета | Здание администрации Жерновецкого сельсовета, прилегающая территория | Благоустройство территории, обрезка деревьев, побелка деревьев, посадка цветов | Бородин С.А  Трунова Т.С..  Шелуденкова В. И | 11.04.2022-11.05.2022 | | МКУ «Жерновецкая СОШ » | Благоустройство территории, обрезка деревьев, ремонт дорожек, разбивка клумб. | Шеливанов В.П. | 11.04.2022-11.05.2022 | | Жерновецкий ФАП | Благоустройство территории, удаление сухой растительности, побелка деревьев | Трунова Е.Н. | 11.04.2022-11.05.2022 | | МКУ «Жерновецкий Дом культуры» | Благоустройство территории, уборка сухой растительности , посадка цветов | Шипилов А.А. | 11.04.2022-11.05.2022 | | Стела погибшим воинам в ВОВ | Благоустройство территории, косметический ремонт | Бородина Л. Н.  Шелуденкова В. И.  Бородин С. А.  Трунова Т. С. | 11.04.2022-11.05.2022 |      |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ПО «Касторенское»  магазин в с. Жерновец | Благоустройство территории | Зограбян А.А. | 11.04.2022-11.05.2022 | |  | ИП «Толубаева» магазин в с. Жерновец | Благоустройство территории | Толубаева М.А. . | 11.04.2022-11.05.2022 | | Территория администрации Жерновецкого сельсовета | По населению  с.Жерновец  д. Матвеевка | Уборка территории приусадебных участков и прилагаемых к ней территории, уборка мусора, обрезка и побелка деревьев, складирование навоза, уборка сухой растительности | Голощапова Г.И.  Шумских Е. Н. | 11.04.2022-11.05.2022 | |
|  |