РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

#  АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕРНОВЕЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 мая 2022 года

с. Жерновец № 9

О подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства Жерновецкого

сельсовета к работе в осенне-

зимний период 2022 и 2023 гг.

В целях выполнения Федерального закона от 06.10.2013 г. № 131 - ФЗ " О общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации/" и своевременной подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимней период 2022-2023 годов, Администрация Жерновецкого сельсовета Касторенского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Жерновецкого сельсовета к работе в осенне-зимней период 2022-2023 г.и утвердить её прилагаемый состав ( Приложение № 1.).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса Жерновецкого сельсовета к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг.

3.Установить срок окончания всего комплекса мероприятий по подготовки объектов жилого фонда, соцкультбыта и инженерной инфроструктуры к осенне-зимнему периоду 2022 - 2023 гг.- 15 октября 2022 года.

4. Предложить руководителям организаций, учреждений, комиссии по подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Жерновецкого сельсовета принять все исчерпывающие меры для обеспечения организаций, учреждений и населения сельсовета всеми видами топлива в объеме 70% от общей потребности в срок до 15 октября 2022 года.

5. Предусмотреть в 2023 году средства на 100/%оплату текущих платежей за получаемые топливо- энерготические ресурсы.

6. Обеспечить своевременное оформление паспортов готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне - зимний периоду 2022 - 2023 гг.

7. Предупредить руководителей организаций учреждений всех форм собственности о персональной ответственности за срыв сроков подготовки объектов жилищно- коммунального и социально-культурного назначения к работе в осенне- зимний период 2022 -2023 гг.

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Жерновецкого сельсовета С. А. Бородин

Приложение № 1 к постановлению

администрации Жерновецкого сельсовета

Касторенского района

Курской области

от 12 мая 2022 г. №9

Состав комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Жерновецкого сельсовета к работе в осенне-зимний период 2022 -2023 гг.

С. А. Бородин - Глава Администрации Жерновецкого сельсовета ( председатель комиссии )

В. И.Шелуденкова - заместитель Главы Администрации Жерновецкого сельсовета ( заместитель председателя комиссии)

В. П. Шеливанов -директор МКОУ"Жерновецкая СОШ"

А. А. Шипилов - И. о. Директора Жерновецкого ДК

 Т. С. Трунова - Директор МКУ " Жерновецкая ОДА"

Приложение №2 к Постановлению

Главы Администрации Жерновецкого сельсовета

Касторенского района Курской области

от 12.05.2022 г. № 9

План мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса Жерновецкого сельсовета к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование мероприятий  | Ответственные исполнители  | Сроки исполнения  |
| 1 | Обеспечение выполнения программы реконструкции и ремонта объектов ЖКХ МО"Жерновецкий сельсовет" на 2023 г.  | Администрация Жерновецкого сельсовета, руководители организаций, учреждений.  | До 15 октября 2022 г.  |
| 2  | Принятия необходимых мер, обеспечивающих ежемесячную оплату организациями текущего потребления топливо- энергетических ресурсов и коммунальных услуг.  | Администрация Жерновецкого сельсовета, руководители организаций, учреждений | Постоянно |
| 3 | Обеспечение контроля за целевым использованием бюджетных средств, предусмотренных для оплаты топливо-энергетических ресурсов  | Администрация Жерновецкого сельсовета, руководители организаций, учреждений | Постоянно  |
| 4. | Обеспечение проведений комиссионных проверок жилищного фонда, объектов социальной сферы и жилищно - коммунального назначения с целью определения конкретных объектов работ по подготовке к зиме.  | Администрация Жерновецкого сельсовета Касторенского района Курской области  | До 25 мая 2022 г.  |
| 5 | Разработка и утверждение организационно- технических мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойного функционирования объектов социально-культурной сферы, внешнего благоустройства и жилищно коммунального назначения.  | Администрация Жерновецкого сельсовета Касторенского района Касторенского района Курской области  | До 25 мая 2022 г.  |
| 6 | Осуществление с участием надзорных и контрольных органов проверки готовности к предстоящему отопительному сезону энергосберегающих организаций, включая энергетические объекты ЖКХ, водозаборные скважины.  | Администрация Жерновецкого сельсовета Касторенского райрона Курской области  | До 15 сентября 2022 г.  |