Администрация Жерновецкого сельсовета

Касторенского района

Курской области

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «  13  » ноября  2017 г.   № 63

Об утверждении программы комплексного

развития транспортной инфраструктуры

муниципального образования «Жерновецкий сельсовет»

Касторенского района Курской области

на 2017–2037 годы.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 “Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов”, Генеральным планом муниципального образования «Жерновецкий сельсовет» Касторенского района Курской области и Уставом муниципального образования «Жерновецкий сельсовет» Касторенского района Курской области, администрация Жерновецкого сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Жерновецкий сельсовет» Касторенского района Курской области на 2017–2037 годы (прилагается).

2. Опубликовать данное решение в газете «Вести», разместить на официальном сайте муниципального образования «Жерновецкий сельсовет» Касторенского района Курской области в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Жерновецкого сельсовета:  С.А.Бородин.

Утверждена

Постановлением  администрации

Жерновецкого сельсовета

Касторенского района Курской области

от «13» ноября 2017г. № 63

_____________/ С.А.Бородин/

Программа

комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Жерновецкий сельсовет»

Касторенского района Курской области

на 2017-2037 годы

Раздел 1. Паспорт

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Жерновецкий сельсовет Касторенского района Курской области на 2017-2037 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Жерновецкого сельсовета Касторенского района Курской области на 2017-2037 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 “Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов” Генеральный план муниципального образования «Жерновецкий сельсовет» Касторенского района Курской области, утвержден Решением Собрания депутатов Жерновецкого сельсовета Касторенского района Курской области № 20 от 25 ноября 2014 г. |
| Заказчик Программы | Администрация Жерновецкого сельсовета Касторенского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация Жерновецкого сельсовета Касторенского района Курской области |
| Цель Программы | - обеспечение развития транспортной инфраструктуры, для закрепления населения, повышения уровня его жизни |
| Задачи Программы | а) повысить безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории поселения, городского округа; б) повысить доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения или нормативами градостроительного проектирования городского округа; в) повысить эффективность развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений и городских округов (далее - транспортный спрос); г) эффективное развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселениях, городских округах; д) создание условия для управления транспортным спросом; е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; з) создание условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; и) повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов транспортной инфраструктуры; - обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры; - сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры; - повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016-2037 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | асфальтирование улиц с грунтовым покрытием с.Жерновец, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков; формирование улично-дорожной сети на территориях новой жилой застройки; приведение в нормативное состояние поселковых автомобильных дорог; восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных улицах населенных пунктах. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 6.6 млн. рублей, в т.ч.: 2018 год – 1,2 млн. рублей; 2019 год – 1,4 млн. рублей; 2020 год – 0,6 млн. рублей; 2021 – 2036 годы – 3,4 млн. рублей; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, инвестиции. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, инвестиции. |

Раздел 2.1.Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры муниципального образования

Муниципальное образование “Жерновецкий сельсовет” расположено в восточной части Касторенского района Курской области.

Муниципальное образование “Жерновецкий сельсовет” включает в себя 2 населенных пунктов. Центром муниципального образования является село Жерновец.

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2017 года составила 478 человека.

Уровень развития экономики муниципального образования “Жерновецкий сельсовет” относительно невысокий. Муниципальное образование “Жерновецкий сельсовет” является дотационным субъектом бюджетных отношений в    Касторенском районе Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.

Территория и границы Жерновецкого сельсовета определены Уставом муниципального образования «Жерновецкий сельсовет» Касторенского района Курской области.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 90%, сетевым газоснабжением – 72%.

Объекты социальной сферы (народного образования, здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности.

В муниципальной собственности Жерновецкого сельсовета находятся – здание администрации сельсовета, сельский дом культуры и библиотека.

2.2. Социально-экономическая характеристика

Площадь Жерновецкого сельсовета равна 693,7 га. Численность населения  на 01.01.2017г. составила 480 человек, средняя плотность населения – 1,4 чел./га. Жерновецкий сельсовет расположен  в восточной части  Курской области.

Проживает трудоспособного населения  человек 228 человек – пенсионеров 185 человек и 65 детей. На территории Жерновецкого сельсовета расположены село Жерновец и деревня Матвеевка. Имеется один Дом культуры,  одна средняя общеобразовательная школа, два магазина, один ФАП, отделение связи и СПК «Жерновецкий».

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Внешние транспортные связи Жерновецкого сельсовета осуществляются автомобильным транспортом, обеспечивающим сообщение муниципального образования с соседними населенными пунктами, с областным и районным административными центрами. С точки зрения внешних транспортных связей Жерновецкий сельсовет имеет не совсем выгодное  расположение, до федеральной дороги «Курск-Воронеж» 9 км.  Муниципальное образование имеет  систему межмуниципальных и местных автодорог, посредством которых село  имеет выход на региональную   транспортную сеть.

Таблица - Перечень автомобильных дорог местного значения, проходящих по территории села Жерновец

| Наименование дороги | Категория | Покрытие | Протяженность, км | Ширина , м | Искусственное сооружение (наименование, кол-во, протяженность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |  |
| Автомобильная дорога по ул. Садовая | IV | грунт | 3,5 | 4 | - |
| Автомобильная дорога по ул. Луговая | IV | грунт | 3,5 | 4 | - |
| Автомобильная дорога по ул. Зеленая | IV | грунт | 3,0 | 4 | - |
| Автомобильная дорога по ул. Речная | IV | грунт | 3,0 | 4 | - |
| Автомобильная дорога по ул. Центральная | IV | а/бетон | 1,0 | 4 | - |
| Автомобильная дорога по ул. Молодежная | IV | Щебеночное покрытие | 0,9 | 4 | - |
| Автомобильная дорога ул.Школьная | IV | Грунт | 0,5 | 4 | - |
| Автомобильная дорога в д. Матвеевка | IV | Грунт | 1,0 | 4 | - |
| Межпоселенческая дорога с.Жерновец д.Матвеевка | IV | Грунт | 3,0 | 4 | - |
| Итого дорог местного значения |  |  | 19,4 | х | х |

Общая протяженность автодорог общего пользования на территории Жерновецкого сельсовета составляет 19,4 км.   Все дороги местного значения грунтовые и относятся к IV категории.

2.4.  Характеристика сети дорог поселения

Улично-дорожная сеть Жерновецкого сельсовета представляет собой часть территории, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Категории улиц и дорог приняты в соответствии с классификацией, приведенной в следующей таблице.

Центром Жерновецкого сельсовета-  является улица Центральная являющаяся центральной улицей в селе Жерновец, у которой покрытие асфальтовое. Другие улицы определены как улицы в жилой застройке. Покрытие- грунт.

Таблица  - Характеристика улиц населенных пунктов муниципального образования «Жерновецкий сельсовет»

| № п/п | Наименование дороги | Вид покрытия | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Автомобильная дорога по ул.Садовая | грунт | 3,5 |
|  | Автомобильная дорога по ул. Луговая | грунт | 3,5 |
|  | Автомобильная дорога по ул.Зеленая | грунт | 3,0 |
|  | Автомобильная дорога по ул. Речная | грунт | 3,0 |
|  | Автомобильная дорога по ул.Молодежная | щебень | 0,9 |
|  | Автомобильная дорога по ул. Школьная | грунт | 0,5 |
|  | Автомобильная дорога по ул. Центральная | а/бетон | 1,0 |
|  | Автомобильная дорога до д. Матвеевка | грунт | 3,0 |
|  | Автомобильная дорога по д. Матвеевка | грунт | 1,0 |
|  | Итого: |  | 19,4 |

Общая протяженность автодорог общего пользования на территории Жерновецкого сельсовета составляет 19,4 км. Все дороги грунтовые, кроме дороги по улице Центральная (асфальтовое покрытие) и ул. Молодежная покрытие щебеночное. Имеющиеся твердое покрытие требуют регулярного ремонта. Грунтовые дороги требуют асфальтобетонного покрытия.

Все улицы сквозные, начинаются и пересекаются только с улицей Центральной.

2.5.  Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)

На территории муниципального образования используется 540 единиц автотранспорта, из них

- 67 единиц легковой автотранспорта;

- 15 единиц грузового автотранспорта;

- 15 единиц тракторов и другой сельхозтехники.

Парковок (парковочных мест) на территории Жерновецкого сельсовета нет.

Весь автопарк принадлежит гражданам на праве личной собственности и хозяйствующим субъектам.

Во время сезонных полевых работ движения автотранспорта увеличивается за счет проезда сельскохозяйственной деятельности на 10%.

В праздничные и выходные дни за счет притока иногороднего транспорта (дачников) движения легкового автотранспорта увеличивается на 30%.

2.6.  Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Автомобильным транспортом осуществляются как пассажирские, так и грузоперевозки.

Перевозка пассажиров внутри села не производится. По улице Центральной села Жерновец проходит дорога п.Касторное- с.В.Грайворонка, для перевозки пассажиров автобусом и частным транспортом. Индивидуальный автотранспорт представлен личным транспортом населения. Личный транспорт содержится в гаражах, находящихся на территории приусадебных участков. Транспорт юридических лиц хранится на территории предприятий владельцев автотранспорта.

Проектные предложения:

На расчетный срок внешние связи поселения будут обеспечиваться и дальше автомобильным  транспортом.

Базовыми принципами развития транспортной системы должны стать:

Повышение доступности социальных услуг путем оптимизации системы автодорог и улучшения транспортного сообщения.

Стимулирование экономического развития за счет улучшения транспортного положения и инфраструктурной обеспеченности отдельных территорий.

Повышение мобильности населения как фактора экономического развития.

Основные принципы развития транспортного комплекса муниципального образования «Жерновецкий сельсовет» включают в себя две основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог и строительство дорог с твердым покрытием.

В дальнейшем  предлагается:

нанесение дорожной разметки, устройство остановочных, посадочных площадок;

замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;

Реализация вышеуказанных мероприятий и принципов развития транспортной системы позволит обеспечить выполнение основных требований Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» о приведении дорог в нормативное состояние. Приведение дорог в нормативное состояние имеет важное социально-экономическое и хозяйственное значение: возрастут скорость и безопасность движения автотранспорта, сократятся пробеги. Все это даст возможность снизить себестоимость перевозок грузов и пассажиров, обеспечить своевременное оказание медицинской помощи и проведение противопожарных мероприятий.

2.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Специально отведенных пешеходных дорожек на территории муниципального образования  нет.

Для безопасного перехода граждан через проезжую часть на территории муниципального образования имеются пешеходные переходы  перед зданием школы, который оборудован дорожными знаками.

Специально отведенных велосипедных дорожек нет. Движение велосипедного транспорта производится по проезжей части.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств;

Грузовые транспортные средства принадлежат как физическим лицам, так и юридическим. Основная часть перевозимых грузов перевозится привлеченным транспортом.

Коммунальной и дорожной службы в Жерновецком сельсовете нет.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения;

ДТП за первое полугодие 2017 года не зарегистрировано. ДТП с недостатками в транспортно-эксплуатационном состоянии улиц, дорог, а также расположенных на них инженерных сооружений и технических средств организации дорожного движения, не зарегистрированы.

2.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения.

Поступление в атмосферу загрязняющих веществ в  сельсовете обусловлено возросшим за последние годы количеством автотранспорта.

По результатам исследований атмосферного воздуха в Жерновецком сельсовете, превышений гигиенических нормативов ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» не обнаружено.

2.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения;

На первую очередь существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры сельсовета предлагается:

нанесение дорожной разметки, устройство остановочных, посадочных площадок;

замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;

ремонт и реконструкция железнодорожных переездов, расположенных на территории муниципального образования;

Реализация вышеуказанных мероприятий и принципов развития транспортной системы позволит обеспечить выполнение основных требований по приведению дорог в нормативное состояние. Приведение дорог в нормативное состояние имеет важное социально-экономическое и хозяйственное значение: возрастут скорость и безопасность движения автотранспорта, сократятся пробеги. Все это даст возможность снизить себестоимость перевозок грузов и пассажиров, обеспечить своевременное оказание медицинской помощи и проведение противопожарных мероприятий.

2.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения.

Для функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Жерновецкий сельсовет» Касторенского района Курской области имеется следующая нормативная правовая база:

Генеральный план муниципального образования «Жерновецкий сельсовет» Касторенского района Курской области, утвержден Решением Собрания депутатов Жерновецкого сельсовета Касторенского района Курской области № 20 от 25.11.2014г.;

Правила землепользования и застройки территории Жерновецкого сельсовета Касторенского района Курской области утверждены Решением Собрания депутатов Жерновецкого сельсовета № 11 от 23.06.2017г.

Для качественного функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Жерновецкий сельсовет» Касторенского района Курской области необходимо постоянно актуализировать и дополнять нормативно правовую базу.

2.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.

Уровень финансирования муниципального образования недостаточен для удовлетворения потребностей сельсовета в хорошем функционировании грузо- и пассажиропотока.  На финансирование транспортной инфраструктуры в бюджете муниципального образования «Жерновецкий сельсовет» денежные средства не предусматриваются.

Раздел 3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

За 2000-2017 гг. демографическая динамика была отрицательной.  Общая убыль населения складывалась из естественной убыли (превышения числа умерших над числом родившихся) и миграционного сальдо. Всего за исследуемый период население сократилось на 50 чел. (в год 10 чел.).  Анализ современной ситуации выявил основные направления демографических процессов в поселения Жерновецкого сельсовета : падение численности населения за счет отрицательного сальдо естественного движения и миграционного оттока. Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу. Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2037 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2014 год (первая очередь генерального плана) и 2037 год (расчетный срок). «Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции.

«Инновационный» сценарий основан на росте численности населения за счет повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного оттока населения. Ориентировочный прогноз численности населения выполнен на основании анализа сложившейся социально-экономической и демографической ситуации, а также с учетом основных тенденций перспективного расчета численности населения Российской Федерации до 2037 года. Численность населения рассчитывается с учетом среднегодового общего прироста, сложившегося за последние годы в Жерновецком сельсовете, согласно существующей методике по формуле: Но = Нс (1 + (Р+М)/100)Т, где: Но – ожидаемая численность населения на расчетный год;

Нс – существующая численность населения;

Р – среднегодовой естественный прирост;

М-  среднегодовая миграция;

Т – число лет расчетного срока.

Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета представлены в таблице.

Таблица - Расчет прогнозной численности населения муниципального образования

| № | Показатели | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | инерционный сценарий | инновационный сценарий |
| 1 | Численность населения на момент проектирования, чел |  | 480 | 480 |
| 2 | Среднегодовой общий прирост населения, % |  |  |  |
| 3 | Срок первой очереди, лет |  | 5 | 5 |
| 4 | Расчетный срок, лет |  | 20 | 20 |
| 5 | Ожидаемая численность населения в 2020 году, чел |  | 450 | 450 |
| 6 | Ожидаемая численность населения в 2036 году, чел. |  | 250 | 250 |

Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по инновационному сценарию, согласно которому число жителей муниципального образования к 2037 году составит 250 человек, на 1 очередь (2020 г.) - 450 человек.

Для решения проблем сложившегося демографического развития поселка необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях.

Перспективы демографического развития Жерновецкого сельсовета будут определяться:

- возможностью привлечения и закрепления молодых кадров, созданием новых высокооплачиваемых рабочих мест;

- созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте;

- улучшением жилищных условий;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

В период с 2017 по 2020 годы в муниципальном образовании прогнозируется снижение численности населения.  .

Естественная убыль жилфонда за период 2017-2022 годы прогнозируется в размере 1-2 % в год.

Планируемое развитие инфраструктуры социального назначения в течение 2017 – 2022 годов в муниципальном образовании.

  - Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения

На период  2017-2037 годов прогнозируется уменьшение числа жителей,  но  увеличение уровня автомобилизации населения и притока  автомобильного транспорта в весеннее летний период неизбежно приведет к росту подвижности населения на личном транспорте и увеличению интенсивности движения на дорогах, поэтому в перспективе необходимо сохранять и увеличивать приоритет в перевозках пассажиров видами транспорта, для чего необходимо обновлять парк подвижного состава, использовать экипажи различной вместимости, сокращать наполняемость экипажей, обеспечивать удобные подходы к остановкам общественного транспорта.

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

На расчетный срок внешние связи сельсовета будут обеспечиваться, как и в настоящее время, автомобильным  транспортом.

Базовыми принципами развития транспортной системы должны стать:

Повышение доступности социальных услуг путем оптимизации системы автодорог и улучшения транспортного сообщения.

Стимулирование экономического развития за счет улучшения транспортного положения и инфраструктурной обеспеченности отдельных территорий.

Повышение мобильности населения как фактора экономического развития.

Основные принципы развития транспортного комплекса на территории муниципального образования включают в себя три основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог и тротуаров.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения

Основные принципы развития транспортного комплекса на территории муниципального образования включают в себя три основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог и тротуаров.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

На сегодняшний день уровень автомобилизации населения достаточно высок. Учитывая рост притока автомобильного транспорта  в весеннее- летний период, общее число автомобилей также увеличиться.

  - Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Увеличение дорожно-транспортных происшествий связано с увеличением парка автотранспортных средств на территории муниципального образования, неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения, неуклонным ростом автомобилизации, ростом количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей со стажем управления транспортным средством менее 3-х лет.

Сокращение количества человек, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение уровня тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий в целом по поселку неразрывно связано с эффективностью от реализации муниципальных программ.

С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках программы.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Учитывая рост общего числа автомобилей также увеличиться и вследствие чего прогнозируется негативное воздействие транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Раздел 4.  Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры

Вариант 1 (базовый). Предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса.

Также данным вариантом учитывается агрессивная внешняя среда, сложившаяся благодаря введенным санкциям и санкционной политике Европейского союза.

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). На территории поселка предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала. Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности, предполагает также привлечение инвестиций.

Вариант 3 (экономически обоснованный). На территории поселка предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала. Сценарий предполагает строительство дорог и парковок, а также установка дорожных знаков и нанесение разметки

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

5.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание проекта | Реконструкция, проектирование или строительство |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Автомобильные дороги | По ул. Садовая 3,5 км | строительство |
|  | Автомобильные дороги | По ул. Луговая 3,5 км | строительство |
|  | Автомобильные дороги | По ул. Зеленая 3,0 км | строительство |
|  | Автомобильные дороги | По ул. Речная 3,0 км | Строительство |
|  | Автомобильные дороги | По ул. Молодежная 0,9 км | Реконструкция |
|  | Автомобильные дороги | По ул. Центральная 1,0 км | Обустройство |
|  | Автомобильные дороги | По ул. Школьная 0,5 км | Строительство |
|  | Автомобильные дороги | С.Жерновец-д.Матвеевка 3,0 км | Строительство |
|  | Автомобильные дороги | Д.Матвеевка | Строительство |
|  | Дорожные знаки | По территории сельсовета | Приобретение |
|  | Дорожные знаки | По территории сельсовета | установка |
|  | Освещение | По автомобильным дорогам по ул.Школьная | Установка |
|  | Освещение | Д.Матвеевка | Установка |
|  | Парковочные места | По ул. Центральная напротив здания Жерновецкого ДК | Обустройство, оборудование |
|  | Парковочные места | По ул. Центральная напротив магазина «Престиж» | Обустройство, оборудование |

5.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Не  планируется.

5.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Не планируется

5.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание проекта | Реконструкция, проектирование или строительство |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Освещение | по ул. Школьная 0,5 км | Установка |
| 2. | Освещение | По д. Матвеевка | установка |

5.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Все мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры направлены в той или иной степени и на развитие инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

5.6. Мероприятия по развитию сети дорог поселений.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание проекта | Реконструкция, проектирование или строительство |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Автомобильные дороги | По ул. Садовая 3,5 км | строительство |
|  | Автомобильные дороги | По ул. Луговая 3,5 км | строительство |
|  | Автомобильные дороги | По ул. Зеленая 3,0 км | строительство |
|  | Автомобильные дороги | По ул. Речная 3,0 км | Строительство |
|  | Автомобильные дороги | По ул. Молодежная 0,9 км | Реконструкция |
|  | Автомобильные дороги | По ул. Центральная 1,0 км | Обустройство |
|  | Автомобильные дороги | По ул. Школьная 0,5 км | Строительство |
|  | Автомобильные дороги | С.Жерновец-д.Матвеевка 3,0 км | Строительство |
|  | Автомобильные дороги | Д.Матвеевка | Строительство |
|  | Дорожные знаки | По территории сельсовета | Приобретение |
|  | Дорожные знаки | По территории сельсовета | установка |
|  | Освещение | По автомобильным дорогам по ул.Школьная | Установка |
|  | Освещение | Д.Матвеевка | Установка |
|  | Парковочные места | По ул. Центральная напротив здания Жерновецкого ДК | Обустройство, оборудование |
|  | Парковочные места | По ул. Центральная напротив магазина «Престиж» | Обустройство, оборудование |

5.7. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности.

Организация систематических выступлений в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения и качества транспортного обслуживания, анализ пассажиропотока

Комплексные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

| № пп | Наименование мероприятия | Описание проекта | Реконструкция, проектирование или строительство | Затраты на реализа-цию проекта (млн.руб) | Срок реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автомобильные дороги | По ул. Садовая 3,5 км | строительство | 0,6 | 2018 | Бюджет МО «Касторенский район» |
|  | Автомобильные дороги | По ул. Луговая 3,5 км | строительство | 0,6 | 2019 | Бюджет МО «Касторенский район |
|  | Автомобильные дороги | По ул.Зеленая 3,0 км | строительство | 0,5 | 2018. | Бюджет МО «Касторенский район |
|  | Автомобильные дороги | По ул. Речная 3,0 км | Строительство | 0,5 | 2019. | Бюджет МО «Касторенский район |
|  | Автомобильные дороги | По ул. Молодежная 0,9 км | Строительство | 0,5 | 2020 | Бюджет МО «Касторенский район |
|  | Автомобильные дороги | По ул.Центральная | Обустройство | 0,2 | 2021-24 | Бюджет МО «Касторенский район |
|  | Автомобильные дороги | По улице Школьная 0,5 км | Строительство | 0,3 | 2022-2024 | Бюджет МО «Касторенский район |
|  | Автомобильные дороги | С.Жерновец-д.Матвеевка | Строительство | 1,0 | 2025-2030 | Бюджет МО «Касторенский район |
|  | Автомобильные дороги | д.Матвеевка | Строительство | 1,0 | . 2031-2035 | Бюджет МО «Касторенский район |
|  | Дорожные знаки | По территории сельсовета | Приобретение и установка | 0,3 | 2020г. 2021-2025гг. | Бюджет МО «Касторенский район |
|  | Освещение | По автомобильным дорогам ул.Школьная | Установка | 0,3 | 2019 | Бюджет МО «Касторенский район |
|  | Освещение | Д.Матвеевка | Установка | 0,3 | 2036 | Бюджет МО «Касторенский район |
|  | Парковочные места | По ул. Центральная напротив здания Жерновецкого ДК | Обустройство, оборудование | 0,2 | 2027-2032. | Бюджет МО «Касторенский район |
|  | Парковочные места | По ул. Центральная напротив магазина «Престиж» | Обустройство, оборудование | 0,3 | 2032-2037. | Бюджет МО «Касторенский район |

Раздел 6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципального бюджета и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий и учреждений, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, плата за пользование услугами.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Общий объем финансирования по Программе   составляет всего –  млн.руб.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2017 - 2036 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Раздел 7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

1. Оценка эффективности реализации Программы (далее – Оценка) осуществляется заказчиком Программы ежегодно в течение всего срока        ее реализации и по окончании ее реализации.

2. Источником информации для проведения оценки эффективности являются отчеты исполнителей мероприятий Программы о достигнутых результатах, использовании финансовых средств за отчетный период.

3. Оценка осуществляется по следующим критериям:

- 3.1. Достижение запланированных значений целевых показателей.

Степень достижения запланированных результатов по каждому целевому показателю за отчетный период (Иi) проводится путем сопоставления фактически достигнутого значения целевого показателя         за отчетный период (Ифакт) с его плановым значением (Иплан) по следующей формуле:

Ифакт

Иi = ----------,

Иплан

где:

Иi – степень достижения планового значения целевого показателя                   за отчетный период;

Ифакт – значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Иплан –  плановое значение целевого показателя в отчетном периоде.

i – порядковый номер целевого показателя.

Если значение Иi превышает 1, а также в случае, если желаемой тенденцией является снижение показателя и полученное значение меньше 1, для расчета среднего значения достижения запланированных целевых показателей данное отношение принимается равным 1.

Среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей Программы (И) рассчитывается по формуле:

∑ Иi

- И = ----------,

- N

где:

И – среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей Программы за отчетный период;

∑ Иi – сумма оценок достижения плановых значений показателей                   за отчетный период;

N – количество целевых показателей Программы, подлежащих выполнению в отчетном периоде.

3.2. Соответствие объемов фактического финансирования запланированным объемам.

Степень соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам за отчетный период (Ф) проводится путем сопоставления фактического объема финансирования за счет всех источников финансирования за отчетный период (Ффакт) к запланированному объему (Фплан) по следующей формуле:

- Ффакт

- Ф = -----------,

- Фплан

где:

Ф – степень уровня финансирования мероприятий Программы за отчетный период;

Ффакт – фактический объем финансирования мероприятий Программы            за отчетный период;

Фплан – объем финансирования мероприятий, предусмотренный Программой на отчетный период.

3.3. Выполнение запланированных мероприятий.

Степень выполнения каждого запланированного мероприятия Программы за отчетный период (Мj) определяется путем сопоставления фактически полученного результата от реализации мероприятия (Мфакт)             к его запланированному значению (Мплан) по следующей формуле:

- Мфакт

Мj = ------------,

- Мплан

где:

Мj – показатель степени выполнения мероприятия Программы за отчетный период;

Мфакт – фактически полученный результат по мероприятию за отчетный период;

Мплан – предусмотренный Программой ожидаемый результат по мероприятию за отчетный период;

j – порядковый номер мероприятия Программы.

Расчет среднего показателя степени выполнения запланированных мероприятий за отчетный период (М) определяется как отношение суммы оценок степени выполнения запланированных мероприятий к их количеству.

- ∑ Мj

М = ------------

- К

где:

М – среднее значение степени выполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период;

∑ Мj – сумма оценок степени выполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период;

К – количество мероприятий Программы, подлежащих выполнению               в отчетном периоде.

4. При проведении Оценки определяется показатель эффективности использования финансовых средств (Э), как отношение среднего показателя степени выполнения запланированных мероприятий (М) к степени уровня финансирования (Ф).

М

- Э = --------

- Ф

где:

Э – эффективность использования финансовых средств Программы               за отчетный период;

М – среднее значение степени выполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период;

Ф – степень уровня финансирования мероприятий Программы в отчетном периоде.

5. Показатель эффективности реализации Программы определяется как произведение среднего значения достижения запланированных значений целевых показателей (И) и показателя эффективности использования финансовых средств Программы (Э) по следующей формуле:

П =   И x Э

где:

П – показатель эффективности реализации Программы за отчетный период;

И – среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей Программы за отчетный период;

Э – эффективность использования финансовых средств Программы                 в отчетном периоде.

6. Вывод об эффективности реализации Программы формируется                        на основании значений П.

Реализация Программы признается:

с высоким уровнем эффективности, если значение П больше либо равно 0,9;

со средним уровнем эффективности, если значение П меньше 0,9,                     но больше либо равно 0,7.

В остальных случаях реализация Программы признается с низким уровнем эффективности.

Раздел 8. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Для качественного функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Жерновецкий сельсовет» Касторенского района Курской области необходимо постоянно актуализировать и дополнять нормативно-правовую базу.